**Výzva na predloženie ponuky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**

**Názov predmetu zákazky :**

Štvrtá etapa reštaurovania južnej steny fasády kostola sv. Ladislava v Rajci.

**Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:**

1. *Názov a adresa verejného obstarávateľa:* Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Rajec

2. *Kontaktné miesto:* Nám. A. Škrábika 41/7, 015 01 Rajec

3. *Kontaktná osoba:* Mgr. Peter Hluzák, dekan, tel. 0902 895 899

*e-mail:* rajec@fara.sk

**Opis zákazky, špecifikácia a rozsah:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jedná sa o štvrtú etapu reštaurovania. V prvej a druhej etape bolo kompletne reštaurované na západnej fasáde severné pole steny a severná fasáda, sgrafitový pás pod korunnou rímsou, nárožné kvádrovanie, a vykonané reštaurovanie okenného otvoru. V štvrtej etape prác by sa pristúpilo ku reštaurovaniu fasády panskej empory, južného vstupu a južnej steny kostola. **Fasádu panskej empory** je potrebné reštaurovať do pôvodnej podoby s plastickou podstrešnou výzdobou ako aj s plastickým kvádrovaním na nároží. **Fasádu južného vstupu** do podoby s plastickým lemom a soklom, ako aj maľovanými renesančnými nárožiami s obálkovým vzorom. **Južnú stenu** s renesančnou úpravou s podstrešným maľovaným vlysom a rekonštrukciou renesančných slnečných hodín. Na celej južnej fasáde je potrebné prehodnotiť poslednú úpravu ako aj farebné riešenie a zladiť túto časť fasád s už reštaurovanou časťou západnej a severnej fasády kostola. Jednotlivé polia fasády nie je možné reštaurovať ako solitérne vzhľadom na technologický postup zvolený pri reštaurovaní severo-západnej fasády, ktorý nedovoľuje celky deliť na menšie časti (nie je možné bez optických vád napojiť vrstvy v pasívnych plochách). Kompletné reštaurovanie v sebe zahŕňa celkové očistenie plochy fasády, vybúranie nevhodných omietok, úpravu povrchu sekundárnych omietok, upevnenie originálu, mechanické očistenie originálov, dočistenie od vápenných zákalov, fixáž originálov, tmelenie prasklín a modelovanie korunnej rímsy, a celkové zhodnotenie v retuši s následnou záverčnou fixážou. Bude potrebné zvážiť aj prezentáciu prípadných nálezov, ktoré sa môžu ukázať po celkovom očistení.Zámerom projektu je vrátiť fasáde kostola sv. Ladislava v Rajci jej pôvodnú podobu. V IV. etape reštaurovania sa bude postupovať podľa schváleného „Aktualizovaný reštaurátorský prieskum a návrh na reštaurovanie“, ktorý schválil Krajský pamiatkový úrad Žilina. Dokument je prístupný počas lehoty predkladania ponúk na adrese verejného obstarávateľa.**Rozsah zákazky:****1. Pánska empora:** Na ploche cca 60 m2 odstraňovanie a úprava sekundárnych omietok a vápenných náterov; hĺbkové, povrchové spevnenie a doplnenie uvoľnených primárnych omietkových a farebných vrstiev, modelovanie plastických prvkov cca 16 m, farebná retuš, záverečná fixáž.**2. Južný vstup:** Na ploche cca 39 m2 odstraňovanie a úprava sekundárnych omietok a vápenných náterov; hĺbkové, povrchové spevnenie a doplnenie uvoľnených primárnych omietkových a farebných vrstiev, reštaurovanie plastických plastickej rímsy cca 10 m, farebná retuš, záverečná fixáž.reštaurátorská dokumentácia, montáž, demontáž a prenájom lešenia. Ide o navrátenie fasáde kostola sv. Ladislava v Rajci jej pôvodnej podoby. **Južná stena:** Na ploche cca 129 m2 odstraňovanie a úprava sekundárnych omietok a vápenných náterov; hĺbkové, povrchové spevnenie a doplnenie uvoľnených primárnych omietkových a farebných vrstiev, reštaurovanie plastických plastickej rímsy cca 16 m, čiernym s grafitom naznačená iluzívna kamenná bosáž, podstrešným maľovaný vlys, rekonštrukciou renesančných slnečných hodín, farebná retuš, záverečná fixáž, reštaurátorská dokumentácia, montáž, demontáž a prenájom lešenia.**IV. etapa reštaurátorských prác**  **na fasádach rím. kat. kostola sv. Ladislava v Rajci.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
| Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková |  | Cena celkom |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Reštaurátorské práce IV.etapa 1.časť panská empora** |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
| Odstránenie suchého a mastného depozitu mechanicky, zatečenia a riasy | 60 | m2 |  |  |   |
| Odstránenie sekundárnych omietok, mechanicky Úprava povrchu sekundárnych omietok  | 6060 | m2m2 |  |  |    |
| Hĺbková konsolidácia omietkových vrstiev | 60 | m2 |  |  |  |
| Povrchová konsolidácia omietkových vrstiev | 60 | m2 |  |  |   |
| Doplnenie chýbajúcich omietkových vrstiev | 60 | m2 |  |  |   |
| Úprava savosti doplnených omietok | 60  | m2 |  |  |   |
| Modelovanie plastických prvkov | 16 | m |  |  |   |
| Farebná retuš | 60 | m2 |  |  |   |
| Záverečná fixáž | 60 | m2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Reštaurovanie spolu: |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Reštaurátorské práce VI.etapa 2.časť južný vstup** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Odstránenie suchého a mastného depozitu mechanicky, zatečenia a riasy | 39 | m2 |  |   |  |
| Odstránenie sekundárnych omietok, mechanicky Uprava povrchu sekundárnych omietok  | 39 | m2 |  |  |  |
| Hĺbková konsolidácia omietkových vrstiev | 39 | m2 |  |  |  |
| Povrchová konsolidácia omietkových vrstiev | 39 | m2 |  |  |  |
| Doplnenie chýbajúcich omietkových vrstiev | 39 | m2 |  |  |  |
| Reštaurovanie plastickej rímsy | 10 | m2 |  |  |  |
| Úprava savosti doplnených omietok | 39 | m2 |  |  |  |
| Farebná retuš | 39 | m2 |  |  |  |
| Záverečná fixáž | 39 | m2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Reštaurovanie spolu: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Reštaurátorské práce VI.etapa 2.časť južná stena** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Odstránenie suchého a mastného depozitu mechanicky, zatečenia a riasy | 129 | m2 |  |   |  |
| Odstránenie sekundárnych omietok, mechanicky Uprava povrchu sekundárnych omietok  | 129 | m2 |  |  |  |
| Hĺbková konsolidácia omietkových vrstiev | 129 | m2 |  |  |  |
| Povrchová konsolidácia omietkových vrstiev | 129 | m2 |  |  |  |
| Doplnenie chýbajúcich omietkových vrstiev | 129 | m2 |  |  |  |
| Reštaurovanie plastickej rímsy,  | 16 | m2 |  |  |  |
| Úprava savosti doplnených omietok | 129 | m2 |  |  |  |
| Farebná retuš | 129 | m2 |  |  |  |
| Záverečná fixáž | 129 | m2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Reštaurovanie spolu |  |  |  |  |  |
| Reštaurovanie celej južnej fasády spolu |  |  |  |  |  |
| Reštaurátorská dokumentácia |  |  |  |  |  |
| Konštrukcie –lešenie / montáž, demontáž,zapožičanie cca 300 m2 / |  |  |  |  |  |
| Cena spolu |  |  |  |  |  |

**Termín ukončenia reštaurátorských prác:** júl až december 2020**Lehota na predkladanie ponúk:** 30. 06. 2020 do 15.00 hod. **Spôsob predkladania ponúk:** osobne, poštou s uvedením obchodného mena, alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača na oficiálnu adresu obstarávateľa: Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Rajec, Nám. A. Škrábika 41/7, 015 01 RajecIČO: 31394611 , zastúpený: Mgr. Peter Hluzák, dekanCenovú ponuku žiadame uviesť v eur s DPH.**Kritérium na vyhodnotenie ponúk:** najlepší pomer ceny a kvality (§44 ods. 3 písm. a/ Zák. 343/2015)**Zákazka bude zadaná na základe:** zmluvy o dielo**Podmienky účasti:** Obstarávateľ požaduje predložiť doklad o odbornej spôsobilosti vykonávať reštaurátorskú činnosť dodávateľa. **Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa jednotlivých kritérií:** Najnižšia cena zákazky celkom s DPH (v eur) pri splnení požiadaviek v zmysle bodu **„podmienky účasti“** (váha kritéria 80%) v najskoršom možnom termíne dodania (váha kritéria 20%).**Dôvody na zrušenie zadávania zákazky:** - nebude predložená ani jedna ponuka, - ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti, - ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk, - ak sa zmenili okolnosti za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. V Rajci 30. 05. 2020 Mgr. Peter Hluzák, dekan |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**POTVRDENIE PREVZATIA**

súťažných podmienok na realizáciu reštaurovania IV. etapy reštaurovania južnej steny fasády kostola sv. Ladislava v Rajci.

1. Svojim podpisom potvrdzujem, že som dňa .............................. prevzal súťažné podmienky:
2. Svojim podpisom potvrdzujem, že som dňa .............................. prevzal súťažné podmienky:
3. Svojim podpisom potvrdzujem, že som dňa .............................. prevzal súťažné podmienky: